otvoren

# 📄 DOKUMENT 4: IMPLEMENTATION ROADMAP

## NEDELJA PO NEDELJA PLAN

### NEDELJA 1: Setup & Fundamentals

Cilj: Podigni server i basic API

- Podigni server (gore objašnjeno)

- Kreiraj FastAPI skeleton

- Implementiraj /health endpoint

- Implementiraj /api/process-item (bez ML, samo test)

- Connect Firebase

- Test: Upload item → vidi ga u Firebase

Učenje:

- FastAPI basics

- Firebase Admin SDK

### NEDELJA 2: Image Embeddings

Cilj: CLIP radi

- Implementiraj embeddings.py

- Test: Slika → CLIP → vektor

- Implementiraj color detection (basic, PIL)

- Setup Qdrant/FAISS

- Test: Store embedding u vector DB

Učenje:

- CLIP basics

- Vector similarity

### NEDELJA 3: Recommendation Engine

Cilj: Feed radi

- Implementiraj ranking.py

- Implementiraj /api/recommend

- Test: User swipe → update profile → novi feed

- Implementiraj cold start

Učenje:

- Cosine similarity

- Weighted scoring

### NEDELJA 4: Text & Description

Cilj: AI generiše opise

- Implementiraj Sentence Transformer

- Implementiraj /api/generate-description

- Test: Slika → opis (human-like)

Učenje:

- Text generation

- Prompt engineering

### NEDELJA 5-6: Integration & Testing

Cilj: Sve zajedno radi

- Integriši sa backend-om (Firebase Functions)

- End-to-end test (Frontend → Firebase → AI → Frontend)

- Performance testing (1000 requests)

- Bug fixing

## 🎯 MVP DEFINITION OF DONE

AI server je spreman kada:

✅ Korisnik postavi item → AI generiše embedding + opis
 ✅ Korisnik otvori feed → AI rangira 50 itema
 ✅ Korisnik swipe-uje → AI uči stil
 ✅ Cold start radi (novi korisnik dobija dobar feed)
 ✅ Latency < 500ms per request
 ✅ Server radi 24/7 (systemd)